ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНОВСКОЕ

Серпуховского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015 № 55

О внесении изменений  в «План  благоустройства

территории сельского поселения Калиновское

Серпуховского муниципального района Московской

области на 2015-2017годы», утвержденного

постановлением главы сельского поселения

Калиновское от 05.03.2015г. №11

В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», «Методическими рекомендациями по заполнению типовой формы плана благоустройства территории муниципального образования Московской области на 3-летний период»  №09 исх.-233 от 26.01.2015г   Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области,  руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновское,

постановляю:

1. Внести в «План  благоустройства территории сельского поселения Калиновское

Серпуховского муниципального района Московской области на 2015-2017годы», утвержденного постановлением главы сельского поселения Калиновское от 05.03.2015г. №11 следующие изменения.

1.1. Раздел 1. «План благоустройства улично-дорожной сети  сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017годы» читать в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел 2.  «План благоустройства улиц и дорог сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017 годы» читать в новой редакции (приложение 2).

1.3.  Раздел15.  «План благоустройства источников света  сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017 годы» читать в новой редакции (приложение 3).

1.4.  Раздел16.  «План благоустройства  средств размещения информации и рекламных конструкций  сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017 годы» читать в новой редакции (приложение 4).

1.5.  Раздел18.  «План благоустройства  ограждений (заборов)  сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017 годы» читать в новой редакции (приложение 5).

1.6  Раздел 21.  «План благоустройства   элементов озеленения  сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района  на 2015-2017 годы» читать в новой редакции (приложение 6).

2. Настоящее постановление  обнародовать и разместить на официальном сайте администрации сельского  поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Калиновское – Кузьминова А.М.

Глава сельского поселения Калиновское                                                              Л.В.Жильцова

Александрович Н.Н.

702-352

Приложение 1

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Освещение | п. Большевик | Оплата уличного освещения | км | 10.8 | МБ | 1600,0 тыс.руб | В течение года | 10.8 | МБ | 1700.0 тыс.руб | В течение года | 10.8 | МБ | 2400.0 тыс.руб | В течение года | Администрация сельского поселения Калиновское |

Приложение 2

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ

сельское поселение Калиновское Серпуховского  муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Вн. Квартальные дороги | п. Большевик, ул. Ленина | ремонт | кВ.м | 917 | МБ | 1008,78т.р. | 2кв. |  | МБ | 700т.р | 2кв. |  | МБ | 800т.р | 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Тротуар | п. Большевик, ул. Ленина | ремонт | кВ.м | - | - | 56т.руб | 2кв. |  | МБ | 700т.р | 2кв. | 700 | МБ | 770т.р | 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Дворовые территории многоквартирных домов | п. Большевик, ул. Ленина, двор д.9 | ремонт | кВ.м |  | МБ | 690,2 т.р. | 2 кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 4 | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик, ул. Ленина, двор д.д.46-48-50; двор д.д.16-18-20-22-24; ул. Молодежная двор д.д.9-9А-9Б | ремонт | кВ.м |  | МБ БМО | 2798,6т.руб 1865,7т.руб | 2кв. |  | - | - | - | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 5 | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик, ул. Ленина, двор д.66; двор д.106; двор д.26;дворд.д.12-14, двор д.34 | ремонт | кВ.м |  | - | - | - |  | МБ БМО | 2485,36т.руб 1656,91т.руб | 2кв. | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 6 | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик, ул. Ленина, двор д.1Б; двор д.3-3А-5; двор д.32; ул. Молодежная двор д.д.9-9А-9Б | ремонт | кВ.м |  | - | - | - |  | - | - | - | - | Мб | 3300,0 | 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 7 | Контроль качества ремонтных работ с привлечением субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик,ул. Ленина, ул. Молодежная дворовые территории | проведение экспертизы |  |  | МБ | 100,0 т.руб |  |  | МБ | 100.0т.руб |  |  | Мб | 100.0 т.руб |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 8 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Калиновское | п. Большевик | Санитарное содержание территории внутриквартальных дорог, тротуаров | шт. | 1 | МБ БМО | 23.44 т.руб 2320,88т.руб | 4кв. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Вн. Квартальные дороги, тротуар | п. Большевик, ул. Ленина | Санитарное содержание территории внутриквартальных дорог, тротуаров | кВ.м |  | МБ | 1474.0 т.р. | В течение года |  | МБ | 1695,1 т.р. | В течение года |  | МБ | 1500,0 т.р. | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 10 | Благоустроительные работы | п. Большевик |  |  |  | МБ | 100,0 т.руб | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 11 | Установка указателей | п. Большевик, ул. Ленина | Изготовление и установка указателей с на именованием улиц | шт. | 1 | МБ | 45.0 т.р. | 2кв. | - | - | - | - |  | МБ | 50.0т.р | 2 кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

Приложение 3

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Освещение | п. Большевик | Содержание и ремонт имеющихся объектов уличного освещения | шт/м |  | МБ | 284,2т.р | В течение года |  | МБ | 430т.р | В течение года |  | МБ | 480т.р | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Праздничное световое оформление территории | п. Большевик | Установка праздничных конструкций на опоры освещения | шт |  | МБ | 97,0т.р. | 1-2кв |  | МБ | 90т.р | 1-2кв |  | МБ | 100т.р | 1-2кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 381,2 |  |  |  | 520т.р |  |  |  | 580т.р |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

Приложение 4

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Установка информационных щитов | п. Большевик, ул. Ленина, во дворах д.д.46-48-50, д.д.16-18-20-22-24, у.106, д.д.9-9а-9Б по ул. Молодежная | Изготовление, установка | шт. | 4 | МБ | 59,0 т.руб | 3 кв. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО |  |  | шт. | 4 |  | 59,0 т.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)

сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Ограждения | п. Большевик, ул. Ленина у д.д.24,104,12, 14,16,26,28,30 | Изготовление и установка | пог.м | 200 | МБ | 197,0т.р. | 2кв-3кв. | 200 | МБ | 200т.р. | 2кв | 280 | МБ | 450т.р | 2кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

Приложение 6

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Газоны | п. Большевик, ул. Ленина | окос | тыс.кВ.м | 1,9 | МБ | 60,0т.руб. | 2-3кв. |  | МБ | 95,0 | 2-3кв. |  | МБ | 160т.р | 2-3кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Деревья | п. Большевик, ул. Ленина | кронирование, удаление сухостойных деревьев, удаление бурелома, побелка деревьев | шт. шт. | 180 10 - | МБ МБ - МБ | 85,5 т.руб 50,0 т.руб - 20,0 т.руб | 1кв. 2кв. 2кв. | 280 10 - | МБ МБ МБ - | 140т.р 50т.р 60т.р - | 1кв. 2кв. - | 280 10 - | МБ МБ МБ - | 170т.р 60т.р 70т.р - | 1кв. 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Кустарники | п. Большевик, ул. Ленина | обрезка | пог.м. | 770 | МБ | 80,0 т.руб | 2кв. | 770 | МБ | 50,0т.р | 2кв. | 770 | МБ | 40т.р | 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 4 | Покупка цветочной рассады, саженцев кустарников, деревьев | п. Большевик, ул. Ленина | Посадка рассады, саженцев кустарников, деревьев | шт | 100 50 10 | МБ | 50,0 т.руб | 2кв. | 100 50 10 | МБ | 50,0 т.руб | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 345,5т.р |  |  |  | 445,0т.р |  |  |  | 500т.р |  |  |