**ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛИНОВСКОЕ**

**Серпуховского муниципального района**

**Московской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.03.2017г. № 9

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству территории

сельского поселения Калиновское

в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Калиновское в 2017г. (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Калиновское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Калиновское - Кузьминова А.М.

Глава сельского поселения Калиновское Л.В. Жильцова

Приложение №1

к постановлению Главы сельского

поселения Калиновское

от 07 марта 2017г. № 9

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству на территории**

**сельского поселения Калиновское в 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проведение организационно – информационного совещания с руководителями предприятий и предпринимателями об основных правилах по обеспечению благоустройства и порядка, мерах административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов | апрель 2017г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Калиновское  Кузьминов А.М. |
| 2 | Проверка готовности служб, предприятий, организаций и учреждений к проведению мероприятий по благоустройству закрепленной территории и расположенных на ней объектов. | апрель 2017г. | Комиссия по контролю за обеспечением порядка и благоустройства на территории сельского поселения. Калиновское |
| 3 | Проведение месячника по уборке собственных и закрепленных территорий.  Уборку территорий осуществлять без разведения костров. | до 30.04.2017 г. | Администрация сельского поселения Калиновское,  руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 4 | Ремонт МАФ | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения |
| 5 | Восстановление цветников, клумб. | май-июнь  2017г. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 6 | Обрезка деревьев,  обрезка,  живой изгороди кустарников, удаление сухостойных, парусных деревьев | март 2017г.  июнь,  в течении года 2017г. | Общий отдел администрации сельского поселения |
| 7 | Посадка деревьев и кустарников | апрель-май  2017г. | Общий отдел администрации сельского поселения |
| 8 | Окос травы,  завоз песка на детские площадки. | май, август, –  июнь  2017 г. | Администрация сельского поселения Калиновское |
| 9 | Совместно с руководством МУП «СЗ» регулярно проводить плановые мероприятия по санитарной очистке придомовых территорий | постоянно | Администрация сельского поселения Калиновское совместно с МУП «СЗ» |
| 10 | Выявление и ликвидация стихийных свалок | в течение года | Общий отдел администрации сельского поселения |
| 11 | Проведение проверок соблюдения требований правил по обеспечению благоустройства и порядка на территории сельского поселения Калиновское | ежемесячно | Комиссия по контролю за обеспечением порядка и благоустройства на территории сельского поселения Калиновское,  ГАТН по Серпуховскому району |