ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНОВСКОЕ

Серпуховского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018г. №11

Об утверждении Плана благоустройства

территории сельского поселения Калиновское

Серпуховского муниципального района

Московской области на 2018-2020 годы

 В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области» на 2018 - 2022 годы» руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновское,

постановляю:

 1. Утвердить План благоустройства территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы».

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Калиновское – Кузьминова А.М.

Глава сельского поселения Калиновское Л.В.Жильцова

Александрович Н.Н.

702-352

УТВЕРЖДЕН

 Постановлением главы

сельского поселения Калиновское

 от\_\_\_12.03.2018г.\_\_\_№ \_\_11\_\_

**ПЛАН**

**благоустройства территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района Московской области на 2018-2020годы**

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Освещение | п. Большевик | Оплата уличного освещения | км | 8,9 | МБ | 1800,0тыс.руб | В течение года | 8,9 | МБ | 1800.0 тыс.руб | В течение года | 8,9 | МБ | 1980.0 тыс.руб | В течение года | Администрация сельского поселения Калиновское |

1. **БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Вн. Квартальные дороги | п. Большевик, ул. Ленина | ремонт | кВ.м | 440.0 | МБ | 440.0т.р. | 3кв. |  | - | - | - |  | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Карпова до ул. Молодежная | п. Большевик, от ул. Карпова до ул. Молодежная | ремонт | кВ.м | 0,353- | МБ- | 188,80т.руб | 3кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Дворовые территории многоквартирных домов | п. Большевик, Ремонт асфальтового покрытия двора д.д.9-9А-9Б по ул. Молодежная; двора д.108 по ул. Ленина | Ремонт асфальтового покрытия  | кВ.м | 4138,15 | МББМО | 44,4842,8т.р. | 3 кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 4 | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик, - Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителе | ремонт | кВ.м |  | - | - | - | - | МБ | 194,4 | 3кв. | - | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 5 | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик, - Подлежит ежегодной корректировке с учетом мнения жителей  | ремонт | кВ.м |  | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 213,8 | 3кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 6 | Контроль качества ремонтных работ с привлечением субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | п. Большевик,двор д.д.9-9А-9Б по ул. Молодежная; двор д.108 по ул. Ленина | проведение экспертизы |  |  | МБ | 50,00 т.руб |  |  | МБ | 50,0т.руб  |  |  | МБ | 50,0 т.руб |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 7 | Вн. Квартальные дороги, тротуар | п. Большевик, ул. Ленина | Санитарное содержание территории внутриквартальных дорог, тротуаров | кВ.м |  | МБ | 980.0 т.р.  | В течение года |  | МБ | 980,1т.р. | В течение года |  | МБ | 1080,0т.р. | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 8 | Обустройство подхода к школе | п. Большевик |  |  |  | МБ | 35,0т.руб | 3кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 9 | Отвод ливневых стоков в районе школы; жилого дома №50 по ул. Ленина | П. Большевик | проведение работ |  |  | МБ | 220.0 т.руб | 3кв |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 10 | Услуги по контролю качества текущего ремонта внутриквартальной дороги |  | Проведение экспертизы |  |  | МБ | 90.0 т.руб | 3кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 11 | Установка знаков | п. Большевик, ул. Ленина | приобретение | шт. | 1 | МБ | 50.0 т.р.  | 2кв. | - | - | - | - |  | - | - | - | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 12 | Ямочный ремонт | п. Большевик, ул. Ленина | Проведение работ | Кв.м |  | МБ | 98.0 | 3кв |  | МБ | 98.0 | 3кв |  | МБ | 98.0 | 3кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3039,0т.руб |  |  |  | 1322,5т.руб |  |  |  | 1341,8т.руб |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Детская игровая площадка | п. Большевик, ул. Ленина у д.24 |  Устройство асфальтобетонного основания для укладки резинового бесшовного покрытия для установки ДИП у д.24 по ул. Ленина  | шт | 500кв.м | МБ | 520.0 т.руб | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Установка видеонаблюдения на детской площадке у д.24 по ул. Ленина | П. Большевик, ул.Ленина,д.24 | Закупка и установка | шт | 1 | МБ | 52.0т.руб | 3кв |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Установка новых МАФ по ул. Ленина у д.д.26,1Б,9,66,48, 3а, 9 104,34 по ул. Молодежная у д.д. 9,9Б,7новых городков по ул. Ленина, у д.д. 1Б,104,66,9, 106 | п. Большевик, ул. Ленина,Молодежная  |  Закупка и установка МАФ | шт |  | МБ- | 560.0 | 3кв | - | МБ | 350.0 |  |  | МБ | 350.0т.р |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 4 | Завоз песка на детские площадки | п.Большевик | закупка | Куб.м | 24 | МБ | 30.0 | 2кв. | 24 | МБ | 30.0 | 2кв. | 24 | МБ | 35.0 | 2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | МБ | 1162.0т.руб |  |  |  | 380.0т.р |  | - | МБ | 385.0т.р |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕПНЫХ ПЛОЩАДОК**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

|  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Освещение | п. Большевик | Регламентное обслуживание сетей уличного освещения, обслуживание приборов учета | шт/м |  | МБ | 180.0т.р | В течение года |  | МБ | 180.0т.р | В течение года |  | МБ | 198.0т.р | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Праздничное световое оформление территории | п. Большевик | Установка праздничных конструкций на опоры освещения | шт |  | МБ | 60,0т.р. | 4кв |  | МБ | 60т.р | 4кв |  | МБ | 60.0т.р | 4кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 240.0т.р |  |  |  | 240,0т.руб |  |  |  | 258.0т.р |  | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Установка информационных щитов | п. Большевик, ул. Ленина, во дворах д.д.3-3А-5, д.д.7-9-11 | Изготовление, установка | шт. | 4 | МБ | 40.0т.руб | 3 кв. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 | МБ | 40.0т.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

**(название муниципального образования)**

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Ограждения | п. Большевик, ул. Ленина у д.д.12,14, 16, 26  | Изготовление и установка | пог.м | 100 | МБ | 98,0т.р. | 3кв. | 100 | МБ | 98.0т.р. | 3кв | 100 | МБ | 98.0т.р | 3кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | ИТОГО |  |  | пог.м | 100 | МБ | 98,0т.р. | 3кв. | 100 | МБ | 98.0т.р. | 3кв | 100 | МБ | 98.0т.р | 3кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

**(название муниципального образования)**

на 2018-2020 годы

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Ремонт существующих МАФ на детских площадках, зонах отдыха | п.Большевик | Ремонт ДИП | шт | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | Итого |  |  | шт | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | 15 | МБ | 95.0т.руб | В течение года | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | Газоны | п. Большевик, ул. Ленина | окос |  га | 20 | МБ | 260,0т.руб. | 2-3кв. | 20 | МБ | 260,0 | 2-3кв. | 20 | МБ | 260т.р | 2-3кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 2 | Деревья | п. п.Большевик, ул. Ленина | Формовочная обрезка деревьев, корчевание пней | шт. | 61 | МБ | 155,0т.руб | 1кв.1-2кв. | 40 | МБ | 80.0т.р | 1кв.1-2кв | 40 | МБ | 90.0- | 1кв.-2кв. | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Кустарники | п. Большевик, ул. Ленина | обрезка | пог.м. | 770 | МБ | 80,0т.руб | 2кв.-3кв | 770 | МБ | 80,0т.р | 2кв-3кв. | 770 | МБ | 90т.р | 2кв.-3кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 4 | Покупка цветочной рассады, саженцев кустарников, деревьев | п. Большевик, ул. Ленина | Посадка рассады, саженцев кустарников, деревьев | шт | 1005010 | МБ | 90,0 т.руб | 2кв. | 1005010 | МБ | 90,0 т.руб | 2кв- | 1005010 | МБ | 90,0 т.руб | 2кв | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 585,0т.руб |  |  |  | 510,0 т.руб |  |  |  | 535,0 т.руб |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | -= | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОН ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**сельское поселение Калиновское Серпуховского муниципального района**

(название муниципального образования)

**на 2018-2020 годы**

| №  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александрович Н.Н.\_\_