ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНОВСКОЕ

Серпуховского муниципального района

Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.04.2018г. № 43-р

О проведении месячника по санитарной

очистке и благоустройству территории

сельского поселения Калиновское

Серпуховского

муниципального района

 В целях улучшения санитарного состояния территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района, в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 года №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Калиновское,

 1.Организовать на период с 14 апреля 2018г. по 14 мая 2018г. месячник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

 2.Объявить 21.04.018г. субботник по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

 3. Утвердить План мероприятий по проведению в сельском поселении Калиновское месячника по санитарной очистке и благоустройству территории (приложение 1).

 4.Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, на территории сельского поселения Калиновское в период проведения месячника по благоустройству территории:

 4.1.Организовать работы по приведению в надлежащий вид фасадов зданий, сооружений;

 4.2.Ежедневно проводить работы по благоустройству, наведению порядка и чистоты на подведомственных территориях;

 4.3. Принять активное участие в общерайонном субботнике 21.04.2018г.

 5. Провести разъяснительную работу по привлечению населения к участию в работе по благоустройству территории сельского поселения Калиновское.

 6. Настоящее распоряжение обнародовать и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района.

 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – Кузьминова А.М.

Глава сельского поселения Калиновское Л.В.Жильцова

Приложение 1

**ПЛАН**

проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Виды работ** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Провести заседание Комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территориисельского поселения Калиновское Серпуховскогомуниципального района | 17 апреля 2018г. |  Администрация сельского поселения КалиновскоеЗаместитель главы администрации –Кузьминов А.М. |
| 2 | Размещение в общественных местах агитационного материала (на предмет соблюдения порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни) | апрель | Общий отдел администрации сельского поселения Калиновское |
| 3 | Проведение субботников  | 21 апреля,  | Заместитель главы администрации сельского поселения Калиновское - Кузьминов А.М. Калиновское, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели,жители |
| 4 | Уборка обочин, очистка ливневых каналов вдоль дороги Серпухов-Протвино по ул. Ленина п. Большевик; по ул. Е.Дашковой, Ленинского Комсомола на границе с п. Большевик | апрель |  РУАД №4 ГБУ «Мосавтодор»  |
| 5 | Провести уборку территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения |  с 14 апреля по 14 мая 2018г. | Управляющие организации, ЖСК, ТСЖ |
| 6 | Сбор и вывоз мусора |  апрель | МУП «СЗ» |
| 7 | Мытье фасадов, покраска цоколей | до 28 апреля | ЗАО «Дикси ЮГ» |
| 8 | Удаление сухостойных, парусных деревьев | с 14 апреля по 14 мая 2018г. |  МУП «СЗ»,руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 9 | Побелка деревьев | до 21 апреля | Гл. специалист общего отдела администрации сельского поселения Калиновское - Александрович Н.Н, МУП «СЗ»,руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 10 | Ликвидация стихийных свалок | с 14 апреля по 14 мая 2018г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Калиновское – Кузьминов А.М., руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 11 | Очистка и восстановление газонов | апрель | Гл. специалист общего отдела администрации сельского поселения Калиновское - Александрович Н.Н, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предприниматели |
| 12 | Ремонт и окраска ограждений | 21 апреля | Гл. специалист общего отдела администрации сельского поселения Калиновское - Александрович Н.Н  |
| 13 | Очистка, ремонт и окраска бордюров | 21 апреля | Гл. специалист общего отдела администрации сельского поселения Калиновское - Александрович Н.Н , руководители организаций и учреждений всех форм собственности, ИП |
| 14 | Ремонт, окраска МАФ | 21 апреля | Гл. специалист общего отдела администрации сельского поселения Калиновское - Александрович Н.Н  |
| 15 | Проведение проверки соблюдения требований правил по обеспечению благоустройства и порядка на территории сельского поселения Калиновское | 30 апреля 2018 г. | Комиссия по контролю за обеспечением порядка и благоустройства на территории сельского поселения Калиновское,ГАТН по Серпуховскому району |

Примечание: работы проводить в соответствии с погодными условиями.